Plaid Production Access

申请实战手册

为 FIRE iOS App 量身定制（HK 开发者 + US partner）

Prepared for: linx56201@gmail.com

Last updated: May 2026

Previous attempt: rejected (use case issues)

核心结论  你被拒的根本原因不是 use case 不够好 — 是 use case 太抽象 + 缺合规文件 + HK 个人身份的组合信号弱。本 playbook 系统解决这三块。

# 0. 总路线图（4-6 周）

这是从今天到拿到 Plaid production access 的完整时间线。每一步的细节在后面章节展开。

| 阶段 | 时长 | 关键动作 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 法律主体 | 1-2 周 | Partner 注册 Wyoming LLC + EIN + Mercury 账户 | 拿到 LLC 文件 + EIN letter + 公司银行账户 |
| 2. 合规文件 | 3-5 天 | 起草 Privacy Policy + ToS + 数据政策 | 三份文件托管在 app 官网 |
| 3. App 落地页 | 2-3 天 | 做一个可访问的 landing page | Plaid 审核员能看到你不是空壳 |
| 4. Sandbox 集成 | 1 周 | 实现完整 Link flow + Transactions/Investments 调用 | Sandbox 端到端跑通 |
| 5. 申请提交 | 1 天 | Dashboard 填表 + 提交 | 状态变为 "under review" |
| 6. 来回沟通 | 1-3 周 | 回应审核员问题 | 状态变 "approved" |

⚠️ 关键提醒  Plaid 审核员看的是"这个公司+这个 app 是否真实存在、用户数据是否会被滥用"。先把主体、网站、政策、产品 demo 都准备好，再提交。空表 + 个人 Gmail + 没网站 = 必拒。

# 1. 上次为何被拒（推断 + 修复）

Plaid 审核员的反馈通常很模糊（"use case unclear" 或 "insufficient detail"）。基于 2024-2026 年 Plaid PFM 审核口径，我推断你上次踩了以下任意 2-3 个雷：

| 可能的失败点 | 审核员看到的 | 本 playbook 的修复方案 |
| --- | --- | --- |
| Use case 描述过于宽泛 | "a personal finance app that helps users track money" | §4 提供完整模板，按 Plaid 期望的 5 个维度展开 |
| 请求过多 Plaid 产品 | 勾了 Auth/Income/Signal 等不必要产品 | §3 精确到只勾必需的 4 个 |
| 没有线上网站 | 公司 URL 字段填 GitHub 或空 | §2.3 要求最低限度 landing page |
| 隐私政策缺失或没提 Plaid | "by Apple privacy template only" | §5 完整 Privacy Policy 大纲 |
| 个人身份 + HK 地址 | Sole proprietor in Hong Kong | §2 改为美国 LLC |
| 缺乏 demo 视频或截图 | Dashboard 没上传 product screenshots | §7 申请表填写清单 |
| 没说明数据保留与删除 | "we delete data when user requests" 但没机制 | §5.3 数据生命周期描述 |

# 2. 法律主体（决定先做这一步）

## 2.1 推荐路径：Wyoming LLC，partner 作 managing member

基于你的情况（HK 个人 + US partner + 个人开发者 + 计划接入金融数据 + 美国市场），最优解是：

- Partner 在 Wyoming 注册 single-member 或 multi-member LLC

- Partner 作为 managing member（principal contact）

- 你通过 operating agreement 加入为 member 或长期 contractor

- 用 LLC 名义申请 Plaid、注册商标、开美国银行账户

## 2.2 为什么不走"个人开发者"路线

Plaid 官方政策允许个人申请（dashboard 里 legal entity 字段可以填个人姓名）。但实际审核中：

- 你之前被拒，HK 地址+个人身份是隐性扣分项

- Plaid 上 production 后是月度计费，需要美国信用卡 + 银行账户

- App Store 上架金融类 app，Apple 也偏好公司主体（虽不强制）

- 商标注册、Stripe 集成、未来融资 — 都需要美国实体

- 迟早要做，越早成本越低（Wyoming 总成本 < $500/年）

## 2.3 Wyoming vs Delaware vs C-Corp

| 维度 | Wyoming LLC（推荐） | Delaware LLC | Delaware C-Corp |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册费 | ~$100 | ~$90 | ~$90 |
| 年费 | $60 | $300 franchise tax | $400+ tax |
| 隐私 | 成员不公开 | 成员不公开 | Director 公开 |
| 税务复杂度 | Pass-through，简单 | Pass-through，简单 | C-corp double taxation |
| VC 友好 | 需要转 Delaware | 需要转 C-Corp | ✓ |
| Plaid 视角 | 完全接受 | 完全接受 | 完全接受 |
| 你的最佳选择 | ✓ | — | 如果近期融 VC |

## 2.4 注册流程（partner 可独立完成，~1 周）

- 用注册服务（推荐 Northwest Registered Agent 或 doola），$200-400 含第一年 registered agent

- Partner 用 SSN 在 IRS 网站申请 EIN（免费，10 分钟拿到 letter）

- 起草 operating agreement（注册服务通常送模板）— 把你列为 member 或长期 contractor

- 开公司银行账户：Mercury 或 Brex（remote 友好，partner 用美国地址注册）

- 申请公司信用卡（用于支付 Plaid、Apple Developer、域名等）

- 买域名 + 做 landing page（见 §6）

- 用公司邮箱（hello@yourdomain.com）注册 Plaid Dashboard

💡 关于你的角色  你在 HK，partner 在 US。最干净的安排：LLC 由 partner 100% 持有，你作为 independent contractor 拿 1099 收入。等收入起来再讨论 equity 分配。这样省去 LLC multi-member 的复杂税务。

# 3. Plaid 产品选择

Plaid 有几十个产品。对 FIRE app，你只需要 4 个 — 不多不少。多勾会导致拒签，少勾会导致功能缺失。

## 3.1 必须勾选（核心 4 个）

| 产品 | 你的功能映射 | 为什么必须 | 成本（典型） |
| --- | --- | --- | --- |
| Transactions | Cashflow、Savings Rate、月度报告、Budget | FIRE 的核心是"你存了多少"和"你花了多少"。Transactions 提供 24 个月历史 + 分类 + 商户名 | $0.30/account/月 |
| Investments | Net Worth 中的投资部分、FIRE Simulator 输入 | 退休账户、券商账户的 holdings 和 balances 是 FIRE Number 计算的基础 | $0.35/account/月 |
| Liabilities | Net Worth 的负债侧（信用卡余额、学贷、按揭） | Net Worth = Assets - Liabilities。少了 Liabilities，净值不准 | $0.20/account/月 |
| Balance | 实时账户余额（cashflow 看板） | Transactions 数据是 T+1 的，Balance 是实时的 | 免费（包含在以上产品） |

## 3.2 明确不勾

- Auth — 只用于 ACH 转账。你的 app 不发起转账，不需要

- Identity — KYC 用。你不是 brokerage，不需要

- Income — 工资单解析。你从 Transactions 自己算 income 即可

- Signal/IDV — 反欺诈，跟 FIRE 无关

- Assets / Statements — 抵押贷款审核用，不是 PFM 场景

- Transfer — 资金转移，不适用

⚠️ 计费陷阱  Plaid 按"勾选"计费，不是按"使用"。Link 初始化时勾了 Investments，即使用户没连券商账户也会触发计费。最佳实践：把 Investments 和 Liabilities 放进 additionalConsentedProducts 数组，按需要时再 add（节省 30-50% 成本）。

## 3.3 Link 初始化代码（最佳实践）

// 主产品 = Transactions（必须的）

// 次产品 = Investments + Liabilities（用户选择性连接）

const config = {

products: ['transactions'],

additionalConsentedProducts: ['investments', 'liabilities'],

required_if_supported_products: ['balance'],

// ...

};

# 4. Use Case 描述模板（最关键）

这是 Plaid Dashboard 上 "Describe your use case" 那个文本框你要填的内容。审核员看了它决定是否批准。我提供两个版本：短版（精炼）+ 长版（完整）。

Plaid 期望看到 5 个维度  (1) 你的 app 是什么 (2) 解决什么问题 (3) 哪些用户 (4) 用 Plaid 数据做什么 (5) 数据如何存储/保护

## 4.1 短版（< 300 字，复制到 Use Case 字段）

[YourAppName] is an iOS application that helps young professionals (ages 25-40) in the United States track their progress toward Financial Independence and Retire Early (FIRE). Users connect their checking, savings, brokerage, and retirement accounts via Plaid to automatically calculate their FIRE Number (the savings target needed for financial independence), their current Net Worth, and their Savings Rate over time. We use Plaid's Transactions product to categorize spending and compute monthly savings rate; Investments to value brokerage and retirement holdings; Liabilities to track debt against net worth; and Balance for real-time account balance display. All financial data is stored encrypted at rest in our Supabase Postgres database (AES-256, hosted in AWS us-east-1), is accessible only to the authenticated user, and is deleted within 30 days of account closure. Users can disconnect any institution and revoke Plaid access at any time within the app. We do not share, sell, or use end-user financial data for any purpose other than displaying it in the app to the user who owns it.

## 4.2 长版（用于 application profile description / company description 字段）

### Company

[YourCompany LLC] is a Wyoming-registered LLC building consumer financial wellness software. Our flagship product, [YourAppName], helps individuals plan and track their journey to Financial Independence and Retire Early (FIRE).

### Product

[YourAppName] is an iOS application (SwiftUI, deployed via App Store) targeting US-based professionals ages 25-40 who are pursuing FIRE. The app provides:

- FIRE Number calculation — projects the savings target a user needs for financial independence based on annual expenses and chosen withdrawal rate

- Net Worth tracking — daily snapshot of assets (checking, savings, brokerage, retirement) minus liabilities (credit cards, student loans, mortgages)

- Savings Rate computation — monthly and weekly check-ins computed from categorized transactions

- Cashflow management — categorized transaction history with merchant enrichment

- FIRE Simulator — Monte-Carlo style projection of retirement timeline based on different scenarios

- Monthly and annual reports

### Plaid Products Used

- Transactions — up to 24 months of categorized transactions for cashflow analysis, savings rate calculation, and budget tracking

- Investments — holdings and balances from brokerage and retirement accounts, used to compute the asset side of net worth and feed the FIRE Simulator

- Liabilities — outstanding balances on credit cards, student loans, mortgages, used for the liability side of net worth

- Balance — real-time account balances for the home dashboard

### Data Handling

All data flows are user → Plaid → our backend (Supabase Edge Functions) → encrypted Postgres → user's authenticated session. Specifically:

- We store the Plaid access_token per user, encrypted at rest with row-level security

- Transaction, investment, and liability records are stored encrypted (AES-256) in our Postgres database, hosted on AWS us-east-1

- All data is accessible only to the authenticated user who owns it; we do not sell, share, or use end-user data for any purpose other than display in the app

- Data is deleted within 30 days of account closure or explicit user request

- Users can disconnect any institution and revoke Plaid access at any time via Settings → Connected Accounts

### Users and Market

Initial market: United States. Target users: individuals ages 25-40 with at least one investment account and one checking account, who are actively pursuing or interested in FIRE. We do not target minors. We expect 1,000-5,000 connected accounts in the first 12 months.

# 5. 合规文件清单

Plaid 审核员会真的去你的网站翻 Privacy Policy 和 ToS。一定要有可访问的 URL，不能只有文本。

## 5.1 Privacy Policy 必须包含的内容

- Identity of the controller — 你的 LLC 名称、地址、联系邮箱

- What data we collect — 列出每个类别：account info、transaction data、investment holdings、liability balances、device info

- Plaid disclosure — 明确写："We use Plaid Inc. to enable secure connection to your financial accounts. Plaid acts as a data processor. See Plaid's privacy policy at https://plaid.com/legal/."

- Purpose of processing — 计算 FIRE Number、显示 Net Worth、生成 reports（与 use case 一致）

- Legal basis — user consent + contractual necessity (GDPR-ready language)

- Data sharing — "We do not sell or share end-user financial data with third parties. Plaid is a data processor acting on our behalf."

- Retention — 明确保留期限和删除触发条件

- User rights — access、export、deletion、disconnection

- Children — 明确不面向 13/16 岁以下

- Contact for privacy inquiries — privacy@yourdomain.com

- Last updated date

## 5.2 Terms of Service 必须包含

- Service description

- Eligibility (US residents 18+)

- Account creation & accuracy

- Acceptable use

- Third-party services (Plaid disclosure 再次)

- Disclaimers — "[YourAppName] is not a financial advisor. Information provided is for informational purposes only."

- Limitation of liability

- Termination

- Governing law (Wyoming or Delaware)

## 5.3 数据生命周期描述（单独文件或 Privacy Policy 子章节）

| 数据类型 | 存储位置 | 加密 | 保留期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaid access_token | Supabase Postgres，row-level security | AES-256 at rest, TLS in transit | 用户断开连接立即删除 |
| Transactions | Supabase Postgres | AES-256 at rest | 用户活跃时无限期；账户关闭后 30 天内删除 |
| Investment holdings | Supabase Postgres | AES-256 at rest | 同上 |
| Liabilities | Supabase Postgres | AES-256 at rest | 同上 |
| User profile | Supabase Auth | Supabase 默认加密 | 账户关闭后 30 天内删除 |
| Analytics events | （如有）Posthog/Mixpanel | TLS | 12 个月滚动删除，不含 PII |

🛠 起草工具  用 Termly.io 或 Privacy Policies.com 生成基础模板，然后手动改：(1) 加入 Plaid 段落 (2) 加入 §5.3 表格 (3) 加入 §5.4 用户权利清单。不要直接用模板提交，Plaid 审核员一眼能看出。

# 6. App Landing Page 最低要求

Plaid 审核员会访问你在 application 里填的 company URL。如果是 404、GitHub、或一个 Linktree，几乎必拒。

## 6.1 落地页必须有的元素

- Hero section — app 名称、一句话定位、App Store 下载按钮（即使 app 未上架也放"Coming Soon"按钮）

- 3-4 个功能截图（FIRE Number、Net Worth、Savings Rate、Cashflow）

- "How it works" 区块 — 解释 Plaid 在流程中的作用，用一段话写明用户数据如何被处理

- "Security" 区块 — 说明加密、Plaid 合作、不出售数据

- Footer 链接到 Privacy Policy、Terms of Service、Contact

- Contact 邮箱（hello@ 或 support@yourdomain.com，不要 Gmail）

## 6.2 技术选型

- 推荐：Framer / Webflow / Carrd（无代码，1 天搞定）

- 域名：用未来的 app 名（见命名章节）

- SSL：必须有 HTTPS（Cloudflare 免费）

- 不需要复杂功能 — 静态页面就够

# 7. End-User Consent Flow 要求

Plaid 在 2024 年根据 CFPB Section 1033 规则更新了 Data Transparency Messaging (DTM)。你的 Link flow 必须符合这套规则，否则审核不过。

## 7.1 Plaid 自动处理的部分

Plaid Link SDK 内置了 DTM 界面 — 用户连接时会看到：(1) 你的 app 名称和 logo (2) 请求哪些数据类型 (3) 数据用途 (4) Plaid 角色说明。这部分你不需要写代码。

## 7.2 你的 app 必须额外做的

- 在 Link 流程触发前，展示一段你自己的 consent 文案，说明：你将通过 Plaid 连接银行账户、用数据做什么、可以随时撤回

- 提供 "Settings → Connected Accounts" 页面，列出所有已连接的机构，每个旁边一个 "Disconnect" 按钮

- 断开连接时：调用 Plaid /item/remove endpoint + 删除本地相关数据

- 提供 "Delete my account" 入口，触发完整数据删除（含所有 Plaid items 和本地数据）

- Privacy Policy 链接在 Link 启动前可见

## 7.3 三原则（Plaid 官方）

- Transparency — 用户清楚看到 app 名称、Plaid 参与、数据范围

- Enforcement — 只取用户授权的数据类型，不能事后扩展

- Control — 用户随时可查、可撤回、可删除

# 8. Dashboard 申请表逐字段填写

Plaid Dashboard 上需要填两个 profile：Application Profile 和 Company Profile。下面是每个字段的最佳填法。

## 8.1 Company Profile

| 字段 | 怎么填 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Legal entity name | [YourCompany LLC] | 和 LLC 注册文件一致 |
| DBA | [YourAppName] | 如果 app 名 ≠ 公司名 |
| Country | United States | 选美国 |
| State | Wyoming | 和注册州一致 |
| Address | LLC 注册地址 | 用 Northwest 提供的 |
| EIN / Tax ID | 9 位 EIN | IRS letter 上的号码 |
| Industry | Financial Services - PFM | 选最接近的 |
| Founded | 2026 (注册年份) |  |
| Employees | 1-10 | 诚实填 |
| Website | https://yourdomain.com | 必须 live |

## 8.2 Application Profile

| 字段 | 怎么填 |
| --- | --- |
| App name | [YourAppName] |
| App icon | 上传高分辨率 PNG（>= 1024x1024） |
| Description | 用 §4.2 的长版 |
| Use case | 用 §4.1 的短版 |
| Platform | iOS |
| App Store URL | 如果未上架，填 landing page 或 TestFlight URL |
| Privacy Policy URL | 必须 live |
| Terms of Service URL | 必须 live |
| Webhook URL | 你的 Supabase Edge Function endpoint |
| OAuth redirect URIs | iOS Universal Link，例如 https://yourdomain.com/oauth |
| Screenshots | 上传 4-6 张关键功能截图 |

# 9. Security Questionnaire 答题指南

Plaid 会发一份 security questionnaire（通常 20-40 题）。Plaid 官方说"不期望 solo dev 像上市公司一样"，但你需要展示基本的安全意识。

## 9.1 高频问题与建议答案

| 问题类别 | 示例问题 | 建议答案要点 |
| --- | --- | --- |
| 数据加密 | How is end-user data encrypted? | AES-256 at rest（Supabase 默认）+ TLS 1.2+ in transit + Plaid access_token 二次加密 |
| 访问控制 | Who has access to production data? | Only authenticated users to their own data; founders have admin access via Supabase RBAC; no third parties |
| 事件响应 | Do you have an incident response plan? | Yes — 文档化的 IR plan（72 小时内通知受影响用户 + Plaid） |
| 人员 | How many employees access production? | 2 (founders) |
| 背景调查 | Background checks on staff? | N/A for founders; will implement for hires |
| 代码审查 | Code review process? | All changes require PR review by another founder |
| 渗透测试 | Have you done a pen test? | Pre-launch internal review; will commission third-party pen test at 10k MAU |
| 备份 | Data backup strategy? | Supabase automated daily backups, 7-day retention |
| 第三方依赖 | List third parties with access to data | Supabase (database), Plaid (data source), AWS (Supabase 底层) |

✅ 关键策略  不要瞎承诺。如果你没做的事，就写 "planned for X milestone" 或 "will implement when team grows"。Plaid 容忍 honest gap，不容忍 lying gap。

# 10. Step-by-Step 申请流程

假设你已经完成了 §2（LLC）+ §5（合规文件）+ §6（落地页）+ §3（Sandbox 集成跑通），下面是提交申请到拿到 production access 的具体步骤：

- 登录 https://dashboard.plaid.com 用 LLC 公司邮箱

- 填写 Company Profile（§8.1）

- 填写 Application Profile（§8.2）

- 点击 "Request Production Access"

- 勾选需要的产品（§3.1 的 4 个，其他不勾）

- 提交 use case 描述（§4.1 短版）

- 等待 Plaid 发送 Security Questionnaire（通常 1-3 天）

- 回复 questionnaire（§9）

- 等待初步审核（5-10 个工作日）

- 如果有 follow-up 问题，48 小时内回复

- 收到 approval — 切换 API key 到 production

- 配置 webhooks 到生产 endpoint

- 做端到端 production smoke test（连一个真实账户）

- 准备账单 — 添加付款方式（公司信用卡）

💸 计费说明  Plaid 有 free tier：前 100 connected items + $0 for sandbox/development。Production 上线后，前几个用户基本免费。规模化后 PFM 典型 blended cost = $0.50-1.20/user/month。

# 11. 申请常见问题

## 11.1 我没有 app 上架，能申请吗？

可以。TestFlight 链接 + 高质量截图就够。Plaid 不要求 app 已经 GA，但要求看到 app 真实存在（不是 PPT）。建议至少把 onboarding + Plaid Link + 一两个主屏 跑通。

## 11.2 我能用 development 环境上线给少量真实用户吗？

Plaid Development 环境最多 100 个 live items，是"先用着"的合法路径。可以让 partner 和 5-10 个 beta 用户连真实账户。等接近上限时申请 production。这是合规的过渡方案。

## 11.3 如果再次被拒怎么办？

立即回复邮件，礼貌请求 specific feedback。引用 §4 的长版描述，主动说"以下是更详细的 use case 和 data handling description, 请告诉我哪些维度不达标"。审核员通常会给二次提交机会。

## 11.4 Plaid 是否会因为我在 HK 拒绝我？

Plaid 不公开拒绝 HK 个人，但当 legal entity 是美国 LLC 时，你个人在哪里完全不重要。Plaid 看 entity，不看 founder 居住地。

## 11.5 香港有 Plaid 替代方案吗？

有。Salt Edge、TrueLayer、Belvo 都不能覆盖美国银行（你的目标市场是美国）。MX 和 Yodlee 是 Plaid 的替代但更难批，且不适合初创。Plaid 仍是美国市场的最优选。

# 附录 A: 资源链接

Plaid Developer Policy:

https://plaid.com/developer-policy/

https://plaid.com/docs/launch-checklist/

https://plaid.com/use-cases/personal-financial-insights/

https://plaid.com/docs/link/data-transparency-messaging-migration-guide/

https://plaid.com/resources/compliance/section-1033-authorized-third-parties/

# 附录 B: 4 周冲刺 checklist

## Week 1: 主体 + 文件

- [ ] Partner 注册 Wyoming LLC

- [ ] 申请 EIN

- [ ] 开 Mercury 银行账户

- [ ] 买域名

- [ ] 起草 Privacy Policy

- [ ] 起草 Terms of Service

## Week 2: 网站 + Sandbox

- [ ] 上线 landing page

- [ ] Privacy Policy / ToS 上线

- [ ] Plaid Sandbox 跑通 Transactions

- [ ] Plaid Sandbox 跑通 Investments

- [ ] Plaid Sandbox 跑通 Liabilities

- [ ] iOS app Link flow 跑通

## Week 3: App polish + 申请

- [ ] App 关键截图 4-6 张

- [ ] App icon 高清版

- [ ] Settings → Connected Accounts 页面完成

- [ ] Delete account 流程完成

- [ ] 填写 Plaid Company Profile

- [ ] 填写 Plaid Application Profile

- [ ] 提交 Production Access 申请

## Week 4: Security questionnaire + 等待

- [ ] 收到 questionnaire 后 48 小时内回复

- [ ] 准备 IR plan 文档（一页）

- [ ] 准备 data retention policy 文档

- [ ] 回应 follow-up 问题

- [ ] 收到 approval

— End of Playbook —